Bizzare Chess Adventure

---
Modification du planning
Soutenances	I
Gameplay	40%
Animation	30%
Multi-joueurs	0%
Interface	40%
IA	0%
Environnement	10%
Soundboard	50%
Site web	0%
Bande annonce	0%

---
	Léo Gardarein	Idriss Gomis
Gameplay	O!	X
Animation	O	O
Multi-joueurs	O	X
Interface	X	O!
IA	O!	O
Environnement	X	O!
Soundboard	O	O!
Site web	O!	O
Bande annonce	O	O
Alexandre Gomez
O
O!
O!
X
X
O
O
O
O

---
Tache communes
Rédaction des différents fichiers liés au projet
Récupération / création de modelés 3D si nécessaire

---
Taches de chacuns
Code générale du jeu
Implementation du code sur unity
Système de menu (interfaces)

---
Code générale du jeu

---
Implementation du code sur unity

---
Système de menu

---
Prochaines soutenances
Soutenances		II	III
Gameplay		90%	100%
Animation		50%	100%
Multi-joueurs		60%	100%
Interface		90%	99%
IA		? (30%)	100%
Environnement		70%	100%
Soundboard		99%	100%
Site web		30%	100%
Bande annonce		10%	100%

---
Conclusion
Ce qui est fait :
Le
Ce qui doit être fait
L’IA
Le multijoueurs (réseau)